| Obra: | Data: |
| --- | --- |
| Engenheiro(a): |  |
| Coordenador: |  |

| 1. Controle de Qualidade | Peso |
| --- | --- |
| - Existe um plano de qualidade (PQO) documentado, aprovado e atualizado no Autodoc Qualidade? | 0,30 |
| - A obra possui projeto de canteiro e ele está atualizado incluindo, minimamente, questões de logística e produção (acessos e circulações de produtos, equipamentos e pessoas; áreas de produção e processamento, de escritórios, de armazenamento de produtos e de armazenamento de resíduos; localização de equipamentos de produção e transporte) e as áreas de vivência (instalações sanitárias, vestiário e local de refeições - obrigatórias; alojamento, cozinha, lavanderia, área de lazer e ambulatório - quando aplicáveis)? | 0,70 |
| - A obra controla o consumo mensal de resíduos, energia e água (F.107)? Checar contas do último mês e comparar com valores da planilha. | 0,40 |
| - A obra controla os equipamentos de medição (F.39)? | 0,20 |
| - Os objetivos estabelecidos pelo plano mensal de atividades estão sendo realizados (F.49)? | 0,20 |
| 2. Armazenamento de Materiais |  |
| - Existe o controle de recebimento e aceitação de materiais (FVM)? | 0,30 |
| - Existe o controle de validade dos materiais (F.99)? | 0,30 |
| - Existe o acompanhamento semanal da TAM (F.87)? | 0,30 |
| - Existe o controle de armazenamento dos materiais (Identificação e estocagem conforme TAM)? (Pontuação dividida pela quantidade de materiais estocados.) | 1,00 |
| 3. Execução dos Processos |  |
| - As atividades estão sendo realizadas conforme as especificações do projeto? | 0,70 |
| - Os projetos em campo e/ou utilizados na engenharia estão com suas revisões corretamente controladas (Checar F.110 e revisão disponível no Autodoc/ferramenta de controle de projetos)? | 0,30 |
| 4. Treinamento |  |
| - A qualificação e treinamento da equipe de trabalho estão conforme (conversar com colaboradores em campo e verificar aderência aos procedimentos existentes)? | 0,20 |
| - Todos os colaboradores envolvidos na obra estão cientes das políticas e procedimentos de qualidade? | 0,20 |
| - Há registros de treinamentos realizados? | 0,20 |
| 5. Ambiente de Trabalho |  |
| - Existem procedimentos de controle ambiental sendo seguidos na obra (PGRCC)? | 0,30 |
| - Controle de Transporte de Resíduos (CTR)? | 0,20 |
| - Identificação das caçambas de entulho? | 0,20 |
| - Identificação da baia de bags? | 0,20 |
| - As licenças das empresas responsáveis pelo descarte dos resíduos gerados estão sendo devidamente registradas na planilha de caracterização e quantificação de resíduos (F.124)? Verificar também validade das licenças. | 0,20 |

| 6. Inspeções e Ensaios |  |
| --- | --- |
| - Estão sendo realizadas inspeções periódicas para verificação da qualidade dos serviços executados (FVS)? (pontuação dividida pela quantidade de serviços auditados) | 3,00 |
| - Há registros documentais das inspeções realizadas e dos testes executados (PCT) (checar inclsuive se os documentos estão datados e assinados)? | 0,20 |
| 7. Melhoria Contínua |  |
| - As oportunidades de melhoria e riscos são registradas (F.122)? | 0,20 |
| - O canteiro está limpo e organizado? | 0,20 |

F.176/00